АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2026 г. по делу N А29-4765/2025

15 апреля 2026 года

(дата изготовления постановления в полном объеме)

Резолютивная часть постановления объявлена 01 апреля 2026 года.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:

председательствующего Башевой Н.Ю.,

судей Александровой О.В., Забурдаевой И.Л.,

при участии представителя

от истца: Труфанова В.А. (поручение от 13.03.2026),

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

прокуратуры Республики Коми

на решение Арбитражного суда Республики Коми от 06.09.2025 и

на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12.12.2025

по делу N А29-4765/2025

по иску прокуратуры Республики Коми

к администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми,

обществу с ограниченной ответственностью "Север-Альянс"

(ИНН: 1101136779, ОГРН: 1081101003543) и

индивидуальному предпринимателю Пешкину Михаилу Николаевичу

(ИНН: 111001001270, ОГРНИП: 322112100012637)

о признании сделок недействительными и о взыскании денежных средств

и

установил:

первый заместитель прокурора Республики Коми обратился в Арбитражный суд Республики Коми (далее - Прокурор) с иском к администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми (далее - Администрация), обществу с ограниченной ответственностью "Север-Альянс" (далее - Общество), индивидуальному предпринимателю Пешкину Михаилу Николаевичу (далее - Предприниматель) о признании недействительной (ничтожной) сделки, оформленной договорами от 15.07.2024 N 1083 и 1084, о взыскании с Предпринимателя в бюджет муниципального района "Сыктывдинский" 179 000 рублей, с Общества - 496 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 06.09.2025 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 12.12.2025 решение суда оставлено без изменения.

Прокурор не согласился с принятыми судебными актами и обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой.

Заявитель жалобы считает, что суды неправильно применили нормы материального и процессуального права, неполно выяснили обстоятельства, имеющие значение для дела. По его мнению, ответчики осуществили искусственное дробление единой закупки для формального соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ). Предметы заключенных договоров на выполнение работ по обустройству источника холодного водоснабжения и на установку ЧИП-колонки представляют в совокупности единое гидротехническое сооружение в виде устройства источника холодного водоснабжения, что могло быть исполнено самостоятельно любым из участников договоров. Отсутствие публичных процедур способствовало созданию преимущественного положения для Общества и Предпринимателя и лишило иных хозяйствующих субъектов возможности реализовать свое право на участие в закупке.

Подробно доводы заявителя изложены в кассационной жалобе и поддержаны представителем в судебном заседании.

Администрация в отзыве отклонила доводы жалобы и заявила ходатайства о ее рассмотрении в отсутствие представителя.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения жалобы, отзывы на кассационную жалобу не представили, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Законность принятых Арбитражным судом Республики Коми и Вторым арбитражным апелляционным судом решения и постановления проверена Арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установили суды, Администрация (заказчик) и Предприниматель (подрядчик) заключили договор от 15.07.2024 N 1083 на выполнение работ по установке ЧИП-колонки на территории деревня Малая Слуда Сыктывдинского района в соответствии с техническим заданием (приложение N 1) по цене 179 000 рублей.

В перечень видов работ согласно приложению N 1 входит комплект автоматики дозирования воды (1 штука) и павильон под шкаф автоматики (1 штука). Сроки выполнения работ - с даты заключения договора по 31.10.2024 (пункт 2 технического задания).

Расчеты между сторонами производятся не позднее десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке акта выполненных работ (пункт 2.2.4 договора).

В соответствии с актом от 31.10.2024 N 1 подрядчик выполнил работы на сумму 179 000 рублей, которые заказчик оплатил полностью.

Администрация (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили договор от 15.07.2024 N 1084 на выполнение работ по обустройству источника холодного водоснабжения на территории деревня Малая Слуда Сыктывдинского района в соответствии с техническим заданием (приложение N 1) по цене 496 000 рублей. Сроки выполнения работ - с даты заключения договора по 31.10.2024 (пункт 2 технического задания).

В силу пункта 2.2.4 договора расчеты между сторонами производятся не позднее десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке акта выполненных работ.

Согласно акту от 31.10.2024 N 1 подрядчик выполнил работы на сумму 496 000 рублей.

Договоры заключены на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, которым предусмотрена возможность закупки заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных процедур в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Прокурор, ссылаясь на то, что указанные договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную на два самостоятельных договора для формального соблюдения ограничений с целью уклонения от проведения конкурентной процедуры, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Руководствуясь статьями 166, 168, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), статьей 93 Закона N 44-ФЗ, разъяснениями, приведенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2017, (далее - Обзор от 28.06.2017), Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 (далее - Методические рекомендации N 567), Арбитражный суд Республики Коми отказал в удовлетворении иска. Суд пришел к выводу о действительности сделок, поскольку заключение ответчиками оспариваемых договоров не противоречит Закону N 44-ФЗ; доказательств, которые бы подтверждали, что Предприниматель и Общество при заключении договоров действовали умышленно в целях обхода закона не представлено.

Второй арбитражный апелляционный суд руководствовался этими же нормами, согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение суда без изменения.

Рассмотрев кассационную жалобу, Арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел оснований для ее удовлетворения.

В силу пункта 1 статьи 166 Кодекса сделка может быть недействительной по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно пункту 2 статьи 168 Кодекса сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной, как посягающая на публичные интересы. Применительно к статьям 166 и 168 Кодекса под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды (пункт 75 Постановления N 25).

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 Кодекса подрядные строительные работы (статья 740 Кодекса), проектные и изыскательские работы (статья 758 Кодекса), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Отношения, связанные с заключением муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг, регулирует Закон N 44-ФЗ.

Данным законом установлены правила осуществления государственными и муниципальными заказчиками закупок с использованием конкурентных процедур, а также перечень случаев, допускающих возможность совершения закупки неконкурентным способом, в том числе у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по правилам статьи 93 Закона N 44-ФЗ.

Согласно части 1 статьи 8 Закона N 44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Запрещается совершение заказчиками, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям данного закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок (часть 2 статьи 8 Закона N 44-ФЗ).

В силу пункта 4 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ заказчики вправе осуществлять закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупку товара на сумму, предусмотренную частью 12 данной статьи, если закупка осуществляется в электронной форме.

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Государственный (муниципальный) контракт, заключенный с нарушением требований Закона N 44-ФЗ и влекущий, в частности, нарушение принципов открытости, прозрачности, ограничение конкуренции, необоснованное ограничение числа участников закупки, а, следовательно, посягающий на публичные интересы и (или) права и законные интересы третьих лиц, является ничтожным (пункт 18 Обзора от 28.06.2017).

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как видно из материалов дела и установили суды, Администрация и Предприниматель заключили договор N 1083 на выполнение работ по установке ЧИП-колонки, Администрация и Общество - договор N 1084 на выполнение работ по обустройству источника холодного водоснабжения на территории деревня Малая Слуда.

Прокурор, ссылаясь на тождественность предметов договоров, временной интервал их заключения, единую цель договоров, формирование цены с пороками, которые не позволяют выявить экономически обоснованную стоимость работ, полагал, что договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. Каждая из закупок в отдельности не приводит к достижению цели заказчика, поскольку только заключение и исполнение договоров в совокупности достигает цель закупки.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, проанализировав спорные договоры и технические задания к ним, суды установили, что договоры имеют различные обязательства. Работы по установке ЧИП-колонки (комплект автоматики дозирования воды и павильон под шкаф автоматики) и работы по обустройству источника холодного водоснабжения (разработка грунта, монтаж колодца, монтаж труб, установка муфт, задвижек, укладка плит перекрытия, врезка в сети, установка колонки и прочее) сами по себе не образуют единый объект. Выполнение земляных работ, операции с сетями водоснабжения и установка колонки не являются поставкой оборудования, требуют профессиональной подготовки.

При этом суды установили, что заключению договоров предшествовало направление Администрацией писем от 14.06.2024 пятерым хозяйствующим субъектам с запросом о ценовой информации в отношении потребностей деревни Малая Слуда.

Согласно данным поставщиков, в случае объединения спорных договоров в один начальная (максимальная) цена аукциона составила бы 743 483 рубля 33 копейки (предложение Общества 711 000 рублей, индивидуального предпринимателя Размыслова О.Л. - 738 000 рублей, Предпринимателя - 781 450 рублей).

Заказчик в целях достижения экономии и соблюдения принципа эффективности расходования бюджетных средств заключил договоры на общую сумму 675 000 рублей, что на 68 483 рубля 33 копейки ниже среднего значения (НМЦК), и соответствует объему предоставленной субсидии по реализации народного проекта для жителей деревня Малая Слуда. Договоры заключены в пределах допустимого годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.

Довод заявителя жалобы о том, что только заключением и исполнением спорных договоров в совокупности достигается цель заказчика, суд апелляционной инстанции отклонил, обоснованно указав, что реализация проекта "Народный бюджет" не устанавливает ограничения в части реализации проекта; выбор способа реализации остается за исполнителем.

С учетом изложенного, приняв во внимание, что проект "Обустройство источника холодного водоснабжения на территории деревня Малая Слуда" в рамках проекта "Народный бюджет" был реализован, ООО "Сыктывдинская тепловая компания" заключило договоры на забор питьевой воды с жителями населенного пункта, приобретенное по договорам имущество включено в состав муниципального и принято к учету в казне (постановление Администрации от 28.12.2024 N 12/1854 и от 15.05.2025 N 5/563); отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о наличии между сторонами договоров антиконкурентного соглашения и общей воли, направленной на нарушение публичных интересов и (или) прав и законных интересов третьих лиц, о недобросовестности ответчиков, а также доказательств, что какому-либо хозяйствующему субъекту было отказано в участии в закупках, суды правомерно не усмотрели предусмотренных законом оснований для признания спорных сделок недействительными и отказали в удовлетворении иска.

Ссылка заявителя на постановление от 20.02.2025 N 011/04/7.29-91/2025 по делу об административном правонарушении подлежит отклонению, поскольку данный акт не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора, в котором установлены иные фактические обстоятельства.

Материалы дела исследованы судами полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемых судебных актах выводы соответствуют обстоятельствам дела и нормам права.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, были предметом рассмотрения в судебных инстанциях, получили надлежащую правовую оценку, не опровергают выводов судов и фактически направлены на переоценку доказательств и установленных судами фактических обстоятельств дела, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Нормы материального права применены судами первой и апелляционной инстанций правильно. Суд кассационной инстанции не установил нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены принятых судебных актов. Кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Волго-Вятского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Коми от 06.09.2025 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12.12.2025 по делу N А29-4765/2025 оставить без изменения, кассационную жалобу прокуратуры Республики Коми - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном в статье 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Н.Ю.БАШЕВА

Судьи

О.В.АЛЕКСАНДРОВА

И.Л.ЗАБУРДАЕВА